ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Республики Хакасия

от 11.12.2015 № 113-п

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной

карты») Республики Хакасия по созданию

Регионального сегмента единой федеральной

межведомственной системы учета контингента

обучающихся по основным образовательным

программам и дополнительным общеобразовательным

программам

В соответствии с Концепцией создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2014 № 2125-р, планом мероприятий («дорожной картой»), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.02.2015. № 236-р Президиум Правительства Республики Хакасия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожной карты») Республики Хакасия по созданию Регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам.
2. Назначить ответственным за реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») Республики Хакасия по созданию Регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам заместителя Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия Смолину Ирину Геннадиевну.

Глава Республики Хакасия –

Председатель Правительства

Республики Хакасия В. Зимин

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. № \_\_\_\_

План мероприятий («дорожная карта») Республики Хакасия

по созданию Регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид документа | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемые результаты |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проектирование Регионального сегмента межведомственной системы |
| 1.1 | Разработка технического задания на создание Регионального сегмента межведомственной системы в соответствии с унифицированными функционально-техническими требованиями к Региональному сегменту межведомственной системы. Согласование и утверждение технического задания на создание Регионального сегмента межведомственной системы | Техническое задание на разработку Регионального сегмента межведомственной системы | Министерство образования и науки Республики Хакасия | Ноябрь 2015 г. | Разработано, согласовано с рабочей группой и утверждено техническое задание на создание Регионального сегмента межведомственной системы |
| 1.2 | Разработка и утверждение регламента технического взаимодействия Регионального сегмента межведомственной системы и региональных информационных систем Республики Хакасия с учетом положений типового регламента | Регламент технического взаимодействия Регионального сегмента межведомственной системы и региональных информационных систем | Министерство образования и науки Республики Хакасия | Декабрь 2015 г. | Разработан и утвержден Регламент технического взаимодействия Регионального сегмента межведомственной системы и региональных информационных систем Республики Хакасия |
| 1.3 | Проведение электронного аукциона на оказание услуг на поставку и внедрение Регионального сегмента межведомственной системы | Государственный контракт | Министерство образования и науки Республики Хакасия | Декабрь 2015 г.  | Заключение государственного контракта  |
| 1.4 | Формирование комплекта документов для аттестации Регионального сегмента межведомственной системы | Комплект документов для аттестации Регионального сегмента межведомственной системы | Министерство образования и науки Республики Хакасия | Март 2016 г. | Сформированы и утверждены модели угроз в отношении Регионального сегмента межведомственной системы, а также действий нарушителя Регионального сегмента межведомственной системы |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение процесса создания Регионального сегмента межведомственной системы |
| 2.1 | Внесение изменений в Положение о Министерстве образования и науки Республики Хакасия, наделяемом полномочиями по обработке данных Регионального сегмента межведомственной системы | Проект постановления Правительства Республики Хакасия «О внесении изменений в Положение о Министерстве образования и науки Республики Хакасия» | Правительство Республики Хакасия | В течение трех месяцев после вступления в силу федерального закона, указанного в пункте 7 Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.02.2015 № 236-р | В Правительство Республики Хакасия внесен проект постановления Правительства Республики Хакасия, предусматривающий наделение Министерства образования и науки Республики Хакасия функцией по обработке данных Регионального сегмента межведомственной системы, а также по определению цели и содержания обработки таких данных |
| 2.2 | Утверждение Положения о Региональном сегменте межведомственной системы | Проект постановления Правительства Республики Хакасия | Правительство Республики Хакасия | В течение трех месяцев после вступления в силу федерального закона, указанного в пункте 7 Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.02.2015 № 236-р | В Правительство Республики Хакасия внесен проект постановления Правительства Республики Хакасия «Об утверждении Положения о Региональном сегменте межведомственной системы» |
| 2.3 | Заключение соглашений и (или) утверждение приказов заинтересованными федеральными и (или) региональными органами исполнительной власти и государственными внебюджетными фондами о межведомственном обмене данными (в случае необходимости) | Соглашения и (или) приказы заинтересованных федеральных и (или) региональных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов | Министерство образования и науки Республики Хакасия | Ноябрь 2015 г. | Заключены соглашения и (или) изданы приказы о межведомственном обмене данными |
| 3. Методическое обеспечение Регионального сегмента межведомственной системы |
| 3.1 | Оказание методической, информационно-аналитической и консультационной поддержки региональным и муниципальным организациям Республики Хакасия, осуществляющим образовательную деятельность, в отношении процесса внедрения Регионального сегмента межведомственной системы | Акты и отчеты о проведенных мероприятиях | Министерство образования и науки Республики Хакасия | В течение всего срока реализации проекта | Оказана методическая, информационно-аналитическая и консультационная поддержка организациям Республики Хакасия, осуществляющим образовательную деятельность, в отношении процесса внедрения Регионального сегмента межведомственной системы |
| 4. Разработка Регионального сегмента межведомственной системы |
| 4.1 | Разработка и введение в опытную эксплуатацию Регионального сегмента межведомственной системы | Программа и методика испытаний Регионального сегмента межведомственной системы, акт о вводе в опытную эксплуатацию | Министерство образования и науки Республики Хакасия | Май 2016 г. | Акт о вводе в опытную эксплуатацию Регионального сегмента межведомственной системы.Копии акта направлены в Минобрнауки России и Минкомсвязь России |
| 4.2 | Разработка сервисов информационного взаимодействия Регионального сегмента межведомственной системы с региональными информационными системами Республики Хакасия | Документ о завершении тестирования информационного взаимодействия | Министерство образования и науки Республики Хакасия | Май 2016 г. | В Минобрнауки России, Минкомсвязь России представлена копия документа о завершении тестирования информационного взаимодействия между Региональными сегментом межведомственной системы и региональными информационными системами Республики Хакасия |
| 4.3 | Разработка механизмов информационного взаимодействия Регионального сегмента межведомственной системы с федеральным сегментом единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам2 | Документ (акт) о завершении тестирования информационного взаимодействия, согласованный с Минкомсвязью России и Минобрнауки России | Министерство образования и науки Республики Хакасия | Июль 2016 г. | В Минкомсвязь России представлен документ (акт) Республики Хакасия о завершении тестирования информационного взаимодействия между Региональным сегментом межведомственной системы и Федеральным сегментом межведомственной системы |
| 4.4 | Первичное наполнение и выверка данных Регионального сегмента межведомственной системы | Заключение по результатам экспертизы Регионального сегмента межведомственной системы на предмет наполнения и выверки данных, согласованное с Минкомсвязью России и Минобрнауки России | Министерство образования и науки Республики Хакасия,муниципальные органы, осуществля-ющие управление в сфере образования | Июль 2016 г. | Региональный сегмент межведомственной системы наполнен выверенными данными |
| 4.5 | Запуск механизмов актуализации данных Регионального сегмента межведомственной системы | Заключение Республики Хакасия по результатам экспертизы Регионального сегмента межведомственной системы на предмет работоспособности механизмов актуализации данных Регионального сегмента межведомственной системы, согласованное с Минкомсвязью России и Минобрнауки России | Министерство образования и науки Республики Хакасия | Октябрь 2016 г. | Региональный сегмент межведомственной системы обладает механизмами актуализации данных |
| 4.6 | Утверждение регламента эксплуатации Регионального сегмента межведомственной системы с учетом типовых требований | Регламент эксплуатации Регионального сегмента межведомственной системы | Министерство образования и науки Республики Хакасия | Октябрь 2016 г. | Утвержденный регламент эксплуатации Регионального сегмента межведомственной системы |
| 4.7 | Экспертиза и ввод в промышленную эксплуатацию Регионального сегмента межведомственной системы | Акт о вводе в промышленную эксплуатацию, согласованный с Минкомсвязью России и Минобрнауки России | Министерство образования и науки Республики Хакасия | Октябрь 2016 г. | В Минобрнауки России, Минкомсвязь России представлена копия акта о вводе Республикой Хакасия в промышленную эксплуатацию Регионального сегмента межведомственной системы |

1 Далее – Региональный сегмент межведомственной системы.

2 Далее – Федеральный сегмент межведомственной системы.